郑鑫 2018011780 曲志郅 2018011768

**全能自习室里程碑进度计划**

2020年11月8日-11月18日：组件核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围

·11月12前，核心团队沟通3次，确定合作模式和分工；

·11月15前，确定第一版产品定位；

·11月16前，确定第一版产品范围；

·11月17前，细化产品需求分析、产品设计细化；

·11月18前，确定第一版界面原型；完成前端和后台内部的具体分工；

·11月18-日12月9日，APP建设团队进入建设期；

·期间，每三天小组开会分享完成结果：

·22日（周日），第一次展示讨论；

·26日（周四），第二次展示讨论；

·30日（周一），第三次展示讨论；

·12月3日（周四），第四次展示讨论；

·5日，开会进行整合；

·6日-9日，产品完善阶段；

·12月9日，完成出版产品；

·12月10日-12月13日，团队分工制作展示项目PPT和视频；

·12月14日展示项目结果；