**项目章程**

* **项目名称**

一刻APP

* **项目经理**

曲志郅

* **项目背景**

某市拥有师生几十万，同时拥有自习室不在少数。随着人们生活水平的提高，大家愈加注重培养个人文化素养，越来越多的人选择去自习室学习。随之在现实生活中会出现两个方面的问题，一是对于自习人来讲，居住所在地附近的自习室座位数量有限，难免会出现人们起早到某个自习室而找不到座位的情况；二是对于开设自习室的人来讲，某些自习室的光顾流量不够。如今信息时代的到来，使用互联网＋思维来更好的运转这一条商业-学习线，我们选择构建一款全能自习室APP来服务某市习友准确找到心仪自习室并且有位可占！

* **项目目标**

建设并运营一个连接某市全部自习室的本地化线上占座预约服务平台，为某市自习室商家推广自习室，为某市习友提供自由、快捷、准确的线上自习室占座服务。

* **项目范围**
* 商家支持：（网页版）选择座位部署图、与用户聊天、订单管理
* 习友选择：定位、选择地区、浏览自习室列表、查看详情、预约座位、收藏、评价
* 公共功能：习友分享生活、习友评价、推荐活动
* 管理员功能：管理商家发布的自习室，确保地点安全、信息真实
* **进度**
* 2020年11月8日-11月18日：组件核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围、产品需求细化、产品设计细化；
* 11月18-日12月9日，APP建设团队进入建设期和测试；
* 12月9日，完成出版产品；
* 12月10日-12月13日，团队分工制作展示项目PPT和视频；
* 12月14日展示项目结果；
* **交付成果**
* 完全实现需求的可运行程序以及源代码；
* 主要技术文档：问题描述、产品愿景及商业机会、技术分析、产品构思、测试报告；
* 主要项目管理文档：项目章程、里程碑进度计划、干系人登记册、风险分析、资源需求估计、核心团队说明、用户分析。